스포이즘 ERP

단계별 개발 진행 보고서 3/5

기능 구현·RFP 문구 대응

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 단계 | 3부 — 기능 구현·RFP 문구 대응 |
| 기간 | 2026-10-07 ~ 2026-10-17 |
| 근거 기록 | 진행 기록 log/076 ~ log/121(46건) |
| 작성일 | 2026-10-23 |
| 원천 | 저장소 docs/log(진행 기록)·docs/decisions(결정 기록) — scripts/deliverables/progress-reports.js로 생성 |

## 1. 단계 목표

회원 모바일 웹과 관리자 웹의 빠진 화면을 만들고, RFP 문구 단위로 다시 대조해 빠진 요구를 채운다. 운영 처리 한계를 실측해 설정을 확정한다.

## 2. 주요 결과

- 회원 모바일 웹(`/m/`, D41) — 로그인, 프로그램·회차 조회, 예약·모의 결제·취소, 공지, 혼잡도, 내 정보, 가입·지점 회원 연동, PWA(D45). 2026-10-09 Worker 배포(log/077·083~085·092·094).

- 관리자 웹 화면 완성 — 공통 Toast(log/087), 화면별 도움말과 오류 "해결" 한 줄(log/089), 인사 채용·파견·퇴사(log/090), 비밀번호 변경(log/091), 결근 확정·자산 수정(log/096)으로 API만 있던 기능이 모두 화면을 가졌다.

- 개인정보·감사 — 목록 전화번호 마스킹(ADR-MEM-04, log/078), 변경 이력 AuditLog(D44, log/086), 상세 전화번호 열람 기록(D47, log/100).

- 지점 격리 중앙화 — 전역 `BranchScopeGuard` 한 곳과 `@ScopedResource` 선언, 선언 누락을 잡는 테스트(D46, log/095). 쌓이는 목록은 서버 페이지네이션(D43, log/088).

- 계약 종료 전이 — 본사 계약 상태 변경 시 진행 중 파견을 같은 트랜잭션에서 종료하고 재배치 대기를 보인다(ADR-STF-07·08, log/099·103).

- 처리 한계 — k6로 약 50 rps(D42) → 원인은 풀러 모드의 작업당 왕복(D48) → Session pooler 전환(D49) → 운영 재측정 요청당 처리 시간 약 110 → 40ms(D50, log/109).

- RFP 문구 회복 — 원본 재대조(log/106·113) 뒤 M1~M10: 경로 표시·업무일지 관리자 열람·이용 안내·개인정보처리방침(D51), 인사기록 한 화면, 프로그램 필터, 근태 정정(ADR-ATT-04), 인사 변경 신청 1단계 승인(ADR-STF-09), 예약 달력, CSV 출력(D54), 느린 요청 안내(D55), 업무지원 요청(D56), 게시판 첨부(D57)(log/112·114·116~121).

- 상위 목표 — "실무 노하우·도메인 지식 습득이 먼저, 포트폴리오 품질은 그다음"을 결정마다 인용하기로 했다(D53, log/119).

## 3. 이 단계의 결정

결정 하나에 기록 하나(저장소 decisions 폴더의 D 번호 파일). 아래는 결정 인덱스의 요약을 그대로 옮긴 것이다 — 지금 상태는 인덱스에서 본다.

| ID | 결정 |
| --- | --- |
| D41 | 회원 모바일 웹 — apps/member-web 별도 앱을 같은 Worker의 /m/에 붙이고, refresh token은 localStorage에 둔다(D40 결정 2 구체화) |
| D42 | Lambda k6 실측(처리 한계 약 50 rps, W p50 약 110ms)으로 D37 설정 확정 — 동시 실행 상한 10·1,024MB 유지, 처리 여유 확대는 하지 않는다 |
| D43 | 쌓이는 목록(회원·예약·결제·자산)은 서버 offset 페이지네이션을 기본으로 한다 — D37 R4 이어받음 |
| D44 | 변경 이력(AuditLog) — 인사 변경 3종(역할·퇴사·파견)을 같은 트랜잭션에서 기록하고 SUPER_ADMIN만 조회한다 |
| D45 | 회원 웹을 PWA로 — 화면 파일만 캐시(API 미캐시), /m/assets/·/m/sw.js만 공개 파일, 오프라인 세션 유지 |
| D46 | 지점 격리 검사를 전역 BranchScopeGuard 한 곳으로 — 라우트는 @ScopedResource로 리소스를 선언, 선언 누락은 라우트 표 테스트가 잡는다 |
| D47 | 상세 전화번호 열람 기록 — 관리자가 회원·직원 상세를 열 때마다 AuditLog PHONE_VIEWED(본인 조회·빈 번호 제외), 본사만 조회, 보존 1년(자동 삭제 없음) |
| D48 | 처리 한계의 원인은 풀러 모드(pgbouncer=true)의 작업당 왕복 — 1단계로 인증·목록 조회의 Prisma 작업 수를 줄이고, 플래그 제거는 승인 뒤로 |
| D49 | Lambda DB 접속을 Session pooler(5432) + connection_limit=1로 — pgbouncer=true의 작업당 왕복 제거(D37 접속 문자열 대체) |
| D50 | 설계 계산의 W를 약 40ms(운영 실측)로 — 처리 한계는 과부하 실측 약 80~90 rps(측정 PC 한계 포함), 로그인은 약 140ms 따로(D42 결정 4 대체) |
| D51 | 남은 일은 RFP 문구 기준으로 — "페이지 위치" = 경로 표시, 지점은 98곳 복원 없이 5곳 고밀도 + 규모 설계 |
| D53 | 프로젝트 상위 목표 — 실무 노하우·도메인 지식 습득이 먼저, 포트폴리오 품질은 그다음. 결정 전 세 질문(전역 가드레일 9절) 시험 적용 |
| D54 | 목록 출력은 CSV — 화면 그대로(전화번호 마스킹 유지), 브라우저 생성, 역할 기준(세부 권한은 따로) |
| D55 | 느린 요청 안내 — 3초 "처리 중", 15초 "응답이 늦다"(두 앱 axios 인터셉터) |
| D56 | 업무지원 요청 — 새 테이블 SupportRequest, 지점 관리자 요청·본사 처리, 4상태(반려 답변 필수) |
| D57 | 첨부 저장소 Supabase Storage — 서명 URL로 브라우저 직접 업로드·다운로드, 10MB·5개 |

## 4. 검증

- api 테스트: 386건(log/095) → 410건(2026-10-11, log/105) → 41개 파일 483건(2026-10-18 다음 단계 착수 시점, log/122).

- 지점 격리 공격 케이스 표와 선언 누락 검사가 라우트를 추가할 때마다 실패로 알린다(D46).

- 운영 k6·CloudWatch 재측정(사용자 실행, log/109), 회원 웹 Worker 경유 방문당 api 호출 3~11회 실측(log/085).

- 이 단계 화면은 자동 테스트 없이 lint·빌드와 수동 확인까지만 — 검증되지 않음(화면 자동 테스트는 4부).

## 5. 문제와 대응

| 문제 | 대응 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Worker 로그인 rate limit이 연결을 재사용할 때만 걸림 | 코드는 유지, Lambda 상한 10 + 503 안내를 2차 방어로 | log/079 |
| 처리 한계 약 50 rps, 요청당 처리 약 110ms | 원인 측정(D48) → Session pooler(D49) → 약 40ms(D50) | log/102·105·109 |
| Session pooler 뒤 콜드 스타트 약 1.4초, 순간 몰림에서 거절 발생 | 원인 미확인으로 기록, 열린 위험으로 관리 | log/109 |
| 회원 웹 로그인 실패가 "로그인 만료"로 보였다 | 오류 구분 수정 + "해결" 한 줄 | log/098 |
| 구현된 도메인도 RFP 문구 단위로 보니 누락 7건·부분 3건 | 추적표에 적고 M1~M10으로 채움 | log/113 |

## 6. 다음 단계로 넘긴 것

- 시드가 83곳 최소 데이터라 현장 화면을 실제 양으로 본 적이 없다 → 고밀도 시연 데이터(4부).

- 코드 읽기로만 찾은 동시성 결함(R1·R2)이 재현되지 않았다 → 4부.

- RFP 충족을 조항 단위로 판정한 적이 없다 → 4부.

## 부록. 작업 기록 (log/076 ~ log/121)

각 기록은 계기 → 한 일 → 근거·수치 → 검증 순서로 저장소 log 폴더의 번호 파일에 있다.

| 번호 | 날짜 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 076 | 2026-10-07 | 남은 작업을 세션 단위 브리프로 정리 — 다른 세션이 바로 시작할 수 있게 |
| 077 | 2026-10-07 | 회원 모바일 웹 형태를 정하고(D41) 뼈대를 만들었다 — B1-1 |
| 078 | 2026-10-07 | 목록 응답 전화번호 마스킹(회원·직원·강사, ADR-MEM-04) — RFP 사용자인터페이스보안 |
| 079 | 2026-10-07 | Worker 로그인 rate limit 429 실동작 확인 — 연결을 재사용할 때만 걸린다 |
| 080 | 2026-10-07 | k6 실측을 결정 기록(D42)으로 — 상한 10·1,024MB 유지, 처리 여유 확대는 기록만으로 닫음 |
| 081 | 2026-10-07 | 트래픽·인프라 후보 이슈 21건 분류 — 목록 페이지네이션(D43)·혼잡도 폴링 금지(ADR-FAC-04)·결제 날짜 필터(ADR-RSV-04) |
| 082 | 2026-10-07 | src/mock-data/ → src/fixtures/ — 인메모리 시절 폴더 이름을 실제 역할에 맞춤 |
| 083 | 2026-10-08 | 회원 웹 조회·예약 — 실제 api 연동 확인(basename 수정), 예약·모의 결제·취소 화면, 방문당 7회 호출 |
| 084 | 2026-10-08 | 회원 웹 공지·혼잡도·내 정보, 지난 회차 예약 차단(ADR-RSV-05), 공지 최신순(ADR-BRD-03), 배포 DB 시연 회차 59건 |
| 085 | 2026-10-08 | 회원 웹 배포 준비 — CI·hook에 member-web, 홈 카드 60초 캐시, Worker 경유 호출 수 실측(방문당 3~11회, ⑩ 10 유지) |
| 086 | 2026-10-08 | 변경 이력(AuditLog) — 인사 변경 3종(역할·퇴사·파견) 기록, 본사 전용 조회 API·화면 (D44) |
| 087 | 2026-10-08 | admin-web 공통 Toast — 쓰기 34곳 성공 알림, 오류는 인라인 유지, 영향 예약 alert → 경고 Toast(휴강·종료만) |
| 088 | 2026-10-09 | 쌓이는 목록 페이지네이션(회원·예약·결제·자산, D43), 결제 날짜 필터 DB 조건(ADR-RSV-04), 목록 화면 개편 |
| 089 | 2026-10-09 | 화면별 도움말(상단 버튼·오른쪽 패널, 역할별 단계), 오류 아래 "해결" 한 줄(코드 → 문구 표), 로그인 오류 문구 버그 |
| 090 | 2026-10-09 | 인사 채용·파견·퇴사 화면(직원 상세·파견 이력·정보 수정), 종료 지점 채용·발령 409(ADR-STF-05) |
| 091 | 2026-10-09 | 비밀번호 변경 화면(관리자·회원 웹), 데모 계정 403·불일치 400·세션 전부 폐기(ADR-AUTH-05) |
| 092 | 2026-10-09 | 회원 가입·지점 회원 연동 화면(/join·/signup·/link), 공개 지점 목록(ADR-MEM-05), 연동 전화번호 숫자 비교 |
| 093 | 2026-10-09 | 사용자 결정 일괄: 퇴사 시 담당 해제(ADR-STF-06), env 스크립트 중단, 외래키 3·업무일지 unique, statement_timeout 5초(배포 DB는 사용자 SQL Editor) |
| 094 | 2026-10-10 | 회원 웹 PWA(설치·service worker·오프라인 세션 유지)와 앱 셸(탭 아이콘·뒤로 가기·전환·당겨서 새로고침·스켈레톤), D45 |
| 095 | 2026-10-10 | 지점 격리 검사 중앙화 — 전역 BranchScopeGuard·@ScopedResource·선언 누락 검사, D46 |
| 096 | 2026-10-10 | 결근 확정 화면(근태, ADR-ATT-02)·자산 정보 수정 화면 — API만 있던 마지막 두 기능 |
| 097 | 2026-10-10 | 회원 웹 로그인에 데모 회원 버튼(이수진, 한 번에 로그인) |
| 098 | 2026-10-10 | 회원 웹 오류 문구 아래 "해결:" 한 줄 + 로그인 실패가 "로그인 만료"로 보이던 버그 수정 |
| 099 | 2026-10-10 | 지점 계약 종료 전이 시 진행 중 파견 자동 종료 — 계약 상태 변경 API(본사)와 지점 행 락 (ADR-STF-07) |
| 100 | 2026-10-10 | 상세 전화번호 열람 기록 — 관리자가 회원·직원 상세를 열면 AuditLog PHONE_VIEWED, 본사만 조회 (D47) |
| 101 | 2026-10-10 | 1년 지난 열람 기록 정리 방법 — 수동 SQL 절차(architecture/data-retention)로 정함 (D47) |
| 102 | 2026-10-10 | 처리 한계 원인 측정(풀러 모드의 작업당 왕복) + 인증 조회·목록 조회 합치기 (D48) |
| 103 | 2026-10-10 | 계약 상태 변경 화면·재배치 대기 목록·본사의 종료 지점 직원 퇴사 — ADR-STF-07 후속 (ADR-STF-08) |
| 104 | 2026-10-10 | 배포 DB 종료 지점 정리 SQL 준비 — 파견 6건 종료·담당 회원 4명 해제(미실행, 승인 대기) (ADR-STF-08) |
| 105 | 2026-10-11 | Lambda DB 접속을 Session pooler로 — 로컬 검증(왕복 16.8 → 5.9), 배포 스크립트 검사, 목록 일괄 트랜잭션 되돌리기 (D49) |
| 106 | 2026-10-11 | RFP 원본 재대조 — 누락 5건(업무지원 요청 등)을 추적표 §2-3에 추가, 시연 데이터 지점 5곳 고밀도화를 계획으로 |
| 107 | 2026-10-11 | 6주차 발표 덱(23장) 제작 — 두 주 진행 + 5곳 고밀도화 계획, 로컬 실행 화면 캡처 5장 |
| 108 | 2026-10-12 | Session pooler 운영 전환 확인 — Lambda DATABASE_URL 5432·pgbouncer 없음, 운영 k6 재측정은 아직 |
| 109 | 2026-10-12 | Session pooler 전환 후 운영 k6·CloudWatch 재측정 — W 110 → 약 40ms, 순간 몰림 거절 증가 (D50) |
| 110 | 2026-10-14 | 문서 정합성 전수 정리 — 상태·숫자·화면 목록·ERD를 코드와 D50 기준으로 (D38) |
| 111 | 2026-10-14 | 산출물 4종 재생성 — 회원 웹 화면 판정, D46~D50·인사 ADR-STF-05~08 반영 |
| 112 | 2026-10-14 | RFP 문구 회복 1번 묶음 — 경로 표시, 업무일지 관리자 열람, 회원 웹 이용 안내·개인정보처리방침 (D51) |
| 113 | 2026-10-14 | 구현된 도메인도 RFP 문구 단위로 재대조 — 누락 7건·부분 충족 3건을 추적표에 추가 |
| 114 | 2026-10-14 | RFP 작은 작업 6건 — 본사 근태 현황, 교육자료 탭, 회원용 강사 소개, 혼잡도 30분 경고, 오류 데이터 진단 절차, 메모리 경보 절차 |
| 115 | 2026-10-14 | RFP 중간 작업을 다음 세션용 브리프 B2로 정리 |
| 116 | 2026-10-14 | RFP 중간 작업 M1·M3 — 인사기록 한 화면, 프로그램 종목·연령대·시간대 필터 |
| 117 | 2026-10-15 | RFP 중간 작업 M2·M7 — 관리자 근태 정정·누락일 등록, 변경 이력 범위 확대(D52) |
| 118 | 2026-10-15 | RFP 중간 작업 M4 — 인사 변경 신청 → 지점 관리자 1단계 승인(ADR-STF-09) |
| 119 | 2026-10-15 | 프로젝트 상위 목표를 결정 기록으로 — 결정마다 인용할 기준(D53) |
| 120 | 2026-10-16 | RFP 중간 작업 M5·M6·M8 — 예약 달력 보기, 목록 CSV 출력(D54), 느린 요청 안내(D55) |
| 121 | 2026-10-17 | RFP 중간 작업 M9·M10 — 업무지원 요청(D56), 게시판 첨부(ADR-BRD-04, D57) |