스포이즘 ERP

기업 분석 및 프로젝트 제안서

아파트·오피스텔 커뮤니티 시설 위탁운영 관리 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과업 | 스포이즘 기업성장을 위한 ERP 시스템 개발 |
| 근거 | 제안요청서(2022.06) Ⅳ. 과업내용 — 과업1(경영·관리시스템 분석), 산출물 "기업 분석 자료" |
| 작성일 | 2026-10-23 |
| 구성 | 1. 제안 개요 · 2. 기업 분석 · 3. 제안 내용 · 4. 추진 현황 · 5. 결론 및 제언 |
| 함께 보는 문서 | 요구사항 정의서(Excel) · 데이터 정의서(Excel) · 아키텍처 설계서(Word) |

목차

※ 목차가 비어 보이면 Word에서 목차를 클릭하고 [필드 업데이트]를 누르세요.

# 1. 제안 개요

## 1.1 배경

스포이즘은 전국 아파트·오피스텔 단지의 커뮤니티 시설(헬스장·수영장·골프연습장·독서실 등)을 위탁받아 운영하는 회사다. 제안요청서는 현재 쓰는 외부 회원관리 프로그램을 자체 시스템으로 바꾸고, 그 전에 회사의 경영·관리 체계를 분석하라고 요구한다.

이 문서는 그 분석 결과와, 분석에서 출발한 시스템 제안을 함께 담는다. 분석이 곧 설계의 기준이 되도록 도메인마다 "실무가 어떻게 돌아가는가 → 시스템에 어떤 의미인가 → 무엇을 하기로 했고 지금 어디까지 했는가" 순서로 정리했다.

## 1.2 목적

- 내부 운영 도구 — 본사는 전 현장을, 지점은 자기 현장만 관리한다. 현장 운영 데이터가 본사의 계약 판단 근거로 올라온다.

- 신규 수주 영업 도구 — 제안요청서는 자체 개발의 이유로 "사업공모(스포츠위탁사업) 현장발표(PT)에서 최첨단 회원관리 시스템을 적용할 수 있다는 강점"을 명시한다. 검증된 자체 시스템은 입찰 발표의 무기다.

핵심 메시지 이 사업에서 시스템 안정성은 품질 문제가 아니라 본사 매출(위탁계약 개수) 문제다. 시스템이 흔들리면 민원이 생기고, 민원은 위탁계약 해지로 이어진다.

## 1.3 분석 근거와 한계

- 근거는 제안요청서 원문과 위탁운영·인사·회계 분야의 일반적인 실무 관행 조사다. 스포이즘 내부 자료는 받지 못했다. 따라서 이 문서는 "실무를 조사·분석해 설계로 연결한 것"이지 회사 내부 현황의 실측이 아니다.

- 지점 수 98개는 제안요청서 작성 시점 기준이다. 이 프로젝트는 그중 수도권 83개를 대상으로 했다(3.3절). 지역·계약 상태 분포는 이 수치에 맞춰 만든 데모 데이터의 값이다.

- 제안요청서가 요구한 "도입 후 기대효과 분석(매출·계약 증가율 예측)"과 "유사기업 매뉴얼 분석"은 작성하지 않았다. 실제 매출·계약 데이터와 벤치마킹 대상에 접근할 수 없어, 수치를 만들면 근거 없는 추정이 되기 때문이다(3.5절).

# 2. 기업 분석

## 2.1 사업 구조 — 위탁운영과 파견

스포이즘은 프랜차이즈 본사가 아니다. 아파트 입주자대표회의·관리사무소와 위탁운영 계약을 맺고 그 단지의 시설을 대신 운영한다. 그래서 두 종류의 관계가 겹쳐 있다.

그림 1. 사업 구조 — 계약이 운영의 전제이고, 운영 데이터가 다시 계약 근거로 돈다

| 관계 | 성격 | 시스템에 주는 의미 |
| --- | --- | --- |
| 본사 ↔ 위탁센터(지점) | 계약 관계 — 상대방·기간·상태가 있다 | 지점은 매장이 아니라 계약 현장이다. 계약이 끝나면 신규 활동을 막아야 한다 |
| 본사 → 직원 | 고용 관계 — 본사가 채용해 현장에 파견한다 | 직원의 소속은 고정이 아니라 파견 이력으로 관리한다. 채용·재배치는 본사만 |
| 지점 ↔ 이용자 | 운영 관계 — 등록 지점의 프로그램만 이용 | 지점 관리자는 자기 지점 데이터만 본다 |

"당사의 조직 구조는 각 지사 개념으로 퍼져있는 형태이기 때문에 행정 및 트레이너들 역시 해당 지역 또는 본사 파견 형태로 직원이 투입되고 있는 상황" — 제안요청서 Ⅳ. 과업내용 1.

## 2.2 기존 시스템의 문제

제안요청서는 기존 외부 ERP를 계속 쓰지 않으려는 이유를 네 가지로 밝힌다.

| # | 문제 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 노하우 노출 | 매출·영업 노하우가 벤더사에 쌓여, 그 벤더가 경쟁사를 만들 수 있다 |
| 2 | 벤더 의존 | 벤더가 도산하면 그 피해가 스포이즘의 신뢰 하락으로 이어진다 |
| 3 | 업무 불일치 | 범용 시스템이라 위탁운영이라는 사업 특수성에 맞지 않는다 |
| 4 | 불안정 → 민원 → 계약 해지 | 시스템이 흔들리면 현장 민원이 생기고, 위탁계약 해지로 이어진다 |

1~3은 자체 개발·데이터 주권의 근거가 되고, 4는 이 프로젝트의 모든 비기능 판단(성능·안정성)의 기준이 된다.

## 2.3 조직과 지점 현황

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| 지점 수 | 98개(제안요청서 작성 시점) — 이 프로젝트는 수도권 83개 대상 |
| 지역 분포(데모 데이터, 83개) | 서울 71 · 경기 9 · 인천 3 |
| 계약 상태 분포(데모 데이터, 83개) | 정상 71 · 갱신임박 5 · 만료 4 · 종료 3 |
| 권한 구조 | 본사 관리자 · 지점 관리자 · 직원 · 이용자(회원) 4단계 |

다지점 위탁운영 업계에서는 여러 지점을 묶어 순회 관리하는 지역관리자(슈퍼바이저) 계층을 두는 경우가 많다. 수십 개 지점 규모라면 이 계층이 실무에 있을 가능성이 있지만, 제안요청서에 명시되지 않아 추정만으로 설계에 넣지 않았다. 발주사 확인이 필요한 확장 후보로 남긴다.

## 2.4 위탁계약 라이프사이클

### 실무

위탁계약은 정상 → 갱신임박 → 만료 또는 종료로 흘러간다. 계약 종료일이 다가오는데 갱신 협의를 놓치면 그대로 계약이 끊긴다 — 이 사업의 가장 큰 위험이다.

### 분석

"계약이 끝난 지점은 막는다"는 한 줄짜리 원칙이지만, 실제로 적용되는 곳은 하나가 아니다. 영역마다 따로 반영하지 않으면 원칙이 있어도 동작하지 않는다.

| 영역 | 계약 종료 시 처리 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 신규 회원 등록 | 차단(기존 회원 열람 유지) | 구현 |
| 신규 예약 | 차단(기존 예약·결제 열람 유지) | 구현 |
| 게시판 | 신규 작성만 차단, 기존 공지 열람 유지 | 구현 |
| 자산 등록·문서 등록 | 신규 등록 차단 | 구현 |
| 파견 중인 직원 | 파견 종료 + 본사 재배치 대기 목록 | 구현 — 종료 처리와 같은 트랜잭션 |
| 지점 소속 계정 | 일괄 비활성화하지 않고, 남기지 않을 직원은 본사가 퇴사 처리 | 구현 |

### 시스템 반영

- 계약 상태를 4단계(정상·갱신임박·만료·종료)로 관리하고, 종료만 신규 활동을 막는다. 만료·갱신임박은 갱신 협상 중에도 운영이 이어질 수 있어 막지 않는다.

- 판정은 API 한 곳(지점 서비스의 계약 판정)에서만 한다. 위반하면 409(계약 종료) 응답을 준다. 자동 테스트가 이 규칙을 매번 확인한다.

- 계약이 끝난 지점도 지우지 않는다. 분쟁·감사에 대비해 과거 회원·매출 이력은 계속 열람할 수 있다.

- 계약 상태는 본사가 지점 상세의 "계약 상태 변경"으로 바꾼다. 종료로 바꾸면 그 지점에 파견 중이던 직원의 파견이 같은 처리 안에서 끝나고, 재배치할 직원이 결과 창과 직원 화면의 "재배치 대기"에 나온다.

- 갱신임박 자동 전환(종료일 60일 전 배치)은 스케줄러가 필요해 아직 없다.

## 2.5 인력 운용 — 파견·근태·연차

### 실무

채용과 재배치는 본사만 결정하고, 지점 관리자는 파견된 인력의 일상 관리만 한다. 시설은 주 7일 운영되므로 직원은 요일별 교대·정기휴무로 일한다. 휴가는 종류마다 다르다 — 연차만 잔여일수에서 차감되고, 병가·경조사는 승인해도 연차를 건드리지 않는다.

### 분석

결근을 "출근 체크가 없고 승인된 휴가도 없으면 결근"으로만 판정하면, 직원 개인의 정기휴무일마다 매주 오판정이 생긴다. 근무일이 고정되지 않은 파트타임은 자동 판정 자체가 맞지 않는다.

### 시스템 반영

- 직원의 소속은 파견 이력으로 관리한다. 직원당 진행 중 파견은 1건이고, 재배치하면 옛 지점의 담당 회원 관계를 같은 처리 안에서 정리한다.

- 결근은 배치로 자동 확정하지 않고, 지점 관리자가 미리보기 후 명시적으로 확정한다. 정기휴무 요일과 파트타임을 판정에서 뺀다.

- 연차는 승인 시점에만 차감한다. 잔여일수를 넘는 신청은 막지 않는다(관리자 재량 승인 실무 반영).

- 근태 기록은 그날 실제로 파견돼 있던 지점에 귀속한다. 재배치 후에도 과거 근태는 원래 지점 기준으로 남는다.

- 채용·재배치·퇴사 화면이 있다. 계약이 끝난 지점의 직원은 본사가 재배치하거나 퇴사 처리한다.

- 직원 본인의 인사정보 변경은 본인 신청 → 지점 관리자 1단계 승인으로 처리한다(다단계 결재 대신). 관리자는 직원 상세 한 화면에서 파견·근태·휴가·업무일지·인사서류를 보고, 누락된 근태를 정정할 수 있다 — 정정은 변경 이력에 남는다.

## 2.6 예약·결제

### 실무

회원이 내는 금액은 부가세가 포함된 총액이고, 공급가액과 부가세를 역산해 나누는 것이 표준이다.

공급가액 = 결제금액 ÷ 1.1(반올림) · 부가세 = 결제금액 − 공급가액

### 분석

동시 예약 방지에는 함정이 있었다. "기존 예약 행"에 잠금을 거는 방식은, 막 개설돼 예약이 0건인 회차에서는 잠글 대상 자체가 없어 동시 요청이 모두 통과한다. 정원이 찬 회차에서만 막히고 빈 회차에서는 뚫리는 구조다.

### 시스템 반영

- 예약 건이 아니라 회차 자체를 먼저 잠근다. 예약이 0건이든 가득 찼든 동시 요청이 순서대로 처리된다. 실제 DB 위에서 정원 2명 회차에 동시 요청을 보내 정확히 2건만 성공하는 것을 자동 테스트로 확인한다.

- 같은 회원의 같은 회차 중복 예약은 앱 검사와 DB의 조건부 유일 인덱스로 이중으로 막는다.

- 결제는 실제 PG 대신 모의 결제로 하되 상태(대기 → 승인 → 환불)는 실물처럼 구현했다. 금액은 서버가 프로그램 가격으로 정하고, 공급가액 + 부가세 = 결제금액을 DB 제약으로도 강제한다.

- 회차 시작 24시간 전(지점별 설정 가능)까지 취소하면 전액 환불한다.

- 범위 제외: 강사 정산·원천징수, 노쇼 자동 처리, 결제 미완료 자동 취소, PT 패키지 결제. 스케줄러가 필요하거나 제안요청서 핵심 요구가 아니어서 뺐다.

## 2.7 물적자원관리 — 자산·비품

### 실무

자산 관리는 실물관리(어디에 어떤 상태로 있나, 현장 담당)와 재물관리(취득가액·감가상각·세무, 회계 담당)의 두 층으로 나뉜다. 취득가액 100만 원을 기준으로 고정자산과 소모품을 나누고, 고정자산은 정액법으로 감가상각한다. 본사는 연 1~2회 재물조사로 장부와 실물을 대조한다.

### 분석

제안요청서는 "인적/물적자원 관리 현황"을 분석 대상으로 명시했지만, 초기 설계에는 물적자원관리가 완전히 빠져 있었다. 인적자원만 체계가 있었다. 이 분석으로 처음 채운 영역이며, 신규 기능이 아니라 원래 요구의 뒤늦은 이행이다.

### 시스템 반영

- 지점별 자산 대장 — 자산코드 자동 채번, 고정자산·소모품 자동 판정, 상태 전이(사용·수리·폐기 등).

- 계약이 종료된 지점에는 신규 자산을 등록할 수 없다.

- 자산 상태 변경은 변경 이력에 남는다.

- 보류: 재물조사 워크플로와 감가상각 장부가액 계산은 범위를 넓히는 일이라 보류했다.

## 2.8 문서관리

### 실무

| 문서 종류 | 최소 보존기간 |
| --- | --- |
| 인사서류(근로계약서 등) | 퇴사일로부터 3년(근로기준법) |
| 위탁계약서 | 계약 유형마다 달라 담당자가 직접 입력 |
| 매뉴얼·기타 | 법정 의무 없음 |

### 분석

게시글 첨부파일 모델에 계약서·인사서류를 얹으면, "보존기한" 같은 필드가 첨부파일 대부분에서 의미 없는 빈 값이 된다. 성격이 다른 두 문서를 한 모델에 섞으면 생기는 문제다.

### 시스템 반영

- 법적 증빙 문서를 첨부파일과 분리된 모델로 두고, 종류별 보존기한을 자동 계산한다. 계약서는 보존기한을 반드시 입력해야 한다(DB 제약으로도 강제).

- 직원이 퇴사하면 그 직원의 인사서류 보존기한을 같은 처리 안에서 다시 계산한다.

- 보존기한이 지나도 자동 삭제하지 않고 임박 목록으로 알린다. 삭제는 본사만 한다 — 법정 의무는 "최소 보관"이지 "즉시 폐기"가 아니다.

- 법적 증빙 문서는 메타데이터만 관리하고 파일 원본은 올리지 않는다. 게시글 첨부(공지 이미지·직원 교육자료)는 파일 저장소에 올린다.

## 2.9 종합 — 관리 영역별 현황

| 영역 | 설계 | 구현 | 남은 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업 구조·위탁계약 | 완료 | 계약 상태 4단계, 종료 지점 신규 활동 차단, 계약 상태 변경 + 파견 자동 종료·재배치 대기 | 갱신임박 자동 전환 |
| 인적자원(채용·파견·권한) | 완료 | 채용·파견 이력·권한 분리, 세부 권한(기능×조회·입력·수정·삭제·출력), 인사 변경 신청 승인, 변경 이력·전화번호 열람 기록 | — |
| 인적자원(근태) | 완료 | 출퇴근·결근 확정·휴가·연차·업무일지, 관리자 정정·업무일지 열람, 본사 근태 현황 | — |
| 현장관리(회원·예약·프로그램) | 완료 | 회원·수강·PT·예약 달력·모의 결제·프로그램(종목·시간대·연령대 필터), 혼잡도(예약 인원 + 현장 인원), 회원 모바일 웹 | 사용감 개선(목록·시각화) |
| 소통(게시판·업무지원) | 완료 | 본사→현장·현장→이용자 게시판, 시설별 공지, 서식 편집기, 직원 교육자료 첨부, 현장→본사 업무지원 요청 | — |
| 물적자원(자산·비품) | 신규 설계 | 자산 대장·채번·상태 전이·정보 수정, 상태 변경 이력 | 재물조사·감가상각(보류) |
| 문서관리 | 신규 설계 | 보존기한 자동 계산·퇴사 연계·임박 목록 | 증빙 문서 파일 원본 업로드 |

# 3. 제안 내용

## 3.1 목표와 핵심 원칙

분석에서 나온 사업 구조를 그대로 시스템의 규칙으로 옮긴다. 아래 세 가지는 어떤 경우에도 깨지면 안 되는 규칙이며, 모든 설계가 여기서 출발한다.

| 규칙 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 지점 데이터 격리 | 지점 관리자는 자기 지점 데이터만 조회·수정한다. 다른 지점 ID로 요청하면 403/404 | 제안요청서 "타현장 정보 조회 불가능하게 할 수 있는 권한" |
| 계약 종료 지점 차단 | 종료된 현장은 신규 회원 등록·예약·게시글 작성이 막힌다. 과거 조회는 유지 | 위탁계약 = 지점(2.1절) |
| 인사 권한 분리 | 채용·재배치는 본사만. 지점 관리자는 파견된 인력의 일상 관리만 | 본사 채용·파견 구조(2.1절) |

세 규칙은 모두 API 자동 테스트가 매번 확인한다. 다른 지점 ID로 공격하는 케이스 표, 계약 종료 지점에 대한 요청, 역할별 인사 기능 호출을 검사한다.

## 3.2 시스템 구성

관리자 웹·회원 모바일 웹(React)과 REST API(NestJS), PostgreSQL(Supabase, 서울)로 구성한다. API는 AWS Lambda(서울)에서 돌고, Cloudflare Worker가 화면과 API를 한 주소로 묶으며 로그인 요청 제한을 맡는다. 세부는 아키텍처 설계서에 있다.

그림 2. 시스템 구성 — 관리자 웹과 회원 모바일 웹이 같은 Worker를 거친다

## 3.3 개발 범위

| 구분 | 항목 |
| --- | --- |
| 포함 | 관리자 웹(본사·지점 관리자·직원 — 직원 계정만), 회원 모바일 웹(2026-10-09 배포, 회원 계정은 여기서만), REST API, 실DB, 9개 도메인 — 권한관리·인사정보관리·근태관리·게시판·회원관리·예약및결제·강사프로그램게시·혼잡도관리·자원문서관리 |
| 포함(대체 구현) | 역할 4개를 상한으로 두고 그 안에서 기능별 세부 권한(역할 기본값 + 개인 예외), 본인 신청 + 1단계 승인(다단계 결재 대신), 모의 결제(실제 PG 대신), 혼잡도 = 진행 중 강습의 예약 인원(자동) + 예약 외 현장 인원(직원 입력) + 정원 기준 5단계 자동 판정(IoT 대신) |
| 대상 지점 | 수도권 83개(서울·경기·인천) — 지방 15개는 제외(아래) |
| 제외 | 네이티브 앱(모바일 웹으로 대체, 형태는 재검토 중), 실제 PG 연동, 강사 정산, 감가상각·재물조사, IoT 혼잡도 계측·입장 기록 키오스크, 노쇼·결제 미완료 자동 처리, 실운영(실제 결제 호출·업무위탁 계약 체결·검수·도입) |

### 대상 지점을 수도권으로 정한 이유

그림 3. 하루 API 요청 수(관리자 웹 약 1만 건 포함, 계산값) — 98개 전체는 엣지 무료 한도를 넘고, 수도권 83개는 한도 안

- 회원 모바일 웹까지 열면 하루 API 요청은 지점 수 × 지점당 하루 이용자 100명 × 방문당 요청 10건 + 관리자 웹 약 1만 건이다(계산값, 이용자 수와 요청 수는 가정).

- 98개 전체면 약 10.8만 건으로 엣지(Cloudflare Workers) 무료 한도 하루 10만 건을 넘는다. 넘으면 그날의 나머지 요청이 실패한다.

- 수도권 83개면 약 9.3만 건으로 한도 안이다. 그래서 대상 지점을 수도권으로 정했다. 여유는 7% 정도라, 이용자가 늘면 유료 전환(월 $5)과 함께 지방 지점을 연다.

- 회원 기능은 모바일 웹으로 만든다. 관리자 웹과 같은 기술·같은 엣지로 배포해 인프라를 더 붙이지 않는다. 다만 설치·알림 같은 접근성의 한계가 있어 앱 형태(하이브리드·네이티브)를 다시 검토하고 있다.

- 처리 성능은 평균으로는 문제가 아니다 — 피크 시간대 약 3 rps, 순간 몰림을 크게 잡아도 약 8 rps(계산값)이고, 운영 Lambda에서 잰 요청당 처리 시간은 약 40ms, 과부하에서 실제로 처리한 양은 약 80~90 rps다(2026-10-12 k6·CloudWatch, 측정 PC가 먼저 막혀 하한). 동시 실행 상한 10은 관리자·회원 요청이 함께 쓴다. 다만 순간 몰림과 콜드 스타트 때 상한에 닿아 일부 요청이 거절됐고, 원인은 확인 중이다.

- 회원 모바일 웹(`/m/`)은 2026-10-09 배포했다 — 로그인, 프로그램·회차 조회(종목·시간대·연령대 필터), 날짜별 예약·모의 결제·취소, 시설별 공지(이미지·첨부), 혼잡도(진행 중 강습 예약 인원 + 현장 인원), 내 정보, 가입·지점 회원 연동, 이용 안내, 개인정보처리방침. 홈 화면에 설치할 수 있다(PWA).

## 3.4 차별화 포인트

제안요청서의 기능 목록에는 없지만, 사업 구조를 제대로 이해하면 자연스럽게 따라오는 제안이다.

| 제안 | 내용 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| 위탁계약 라이프사이클 | 지점을 계약으로 다루고, 대시보드에서 갱신임박 지점을 바로 보여준다. 입찰 발표에서 "계약 관리가 되는 회사"를 보여주는 근거 | 구현(자동 전환 배치 제외) |
| 데이터 주권 | 자체 개발로 매출·영업 데이터가 외부 벤더에 쌓이지 않는다. 변경 이력을 남겨 "누가 무엇을 바꿨나"를 보여준다 | 구현 — 변경 이력은 인사 변경·전화번호 열람·근태 정정·회원 상태·자산 상태·세부 권한 변경 |
| 신규 수주 영업 리포트 | 현장 운영 실적(회원수·예약·매출)을 입찰 자료로 뽑는다 | 제안 단계 — 시계열 데이터가 쌓여야 의미가 있다 |

## 3.5 기대효과

- 계약 유지 — 계약 상태가 시스템의 규칙이 되어, 갱신임박 지점을 놓치지 않고 종료 지점의 잘못된 신규 활동을 막는다.

- 현장 민원 감소 — 지점 격리와 예약 동시성 제어로 "다른 지점 정보가 보인다", "정원보다 많이 예약됐다" 같은 사고를 구조적으로 막는다.

- 인력 관리 투명성 — 파견 이력과 지점 귀속 근태로 "누가 언제 어디서 일했나"가 남는다.

- 입찰 경쟁력 — 자체 시스템과 운영 데이터를 입찰 발표 자료로 쓸 수 있다.

매출·계약 증가율 같은 정량 예측은 하지 않았다. 실제 운영 데이터 없이 숫자를 만들면 근거 없는 추정이 되고, 측정 방법론만 제시하는 대안도 결국 운영 데이터가 쌓여야 성립해 기각했다.

# 4. 추진 현황

## 4.1 경과

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 9월 초 | 제안요청서 재해석(헬스장 체인 → 위탁운영사), 공통 설계·도메인 설계 |
| 9월 중순 | 9개 도메인 구현(인메모리 데이터), 관리자 웹 화면 |
| 9월 22~26일 | 도메인마다 "근거 → 대안 비교 → 결정 → 구현 → 검증" 사이클 적용, 불변식 위반 결함 수정 |
| 9월 27일 | 첫 배포(Render), 부하테스트 실측 — 동시 로그인 40명에 로그인 p95 15.16초(공유 CPU 경합) |
| 9월 28~29일 | 전 도메인 실DB(PostgreSQL) 전환, DB 제약(CHECK 18개·지점 일치 트리거 7개) 적용 |
| 9월 30일 | API를 AWS Lambda(서울)로 옮기기로 결정 |
| 10월 1~4일 | 문서 체계 재편, Lambda 인프라 구축·첫 배포, Cloudflare Worker를 Lambda로 전환 |
| 10월 4일 | Lambda 위 부하테스트 재측정 — 로그인 p95 237ms(15.16초에서), 실질 처리 한계 약 50 rps |
| 10월 5일 | 요구사항추적표 재실측, 산출물(요구사항·데이터 정의서, 제안서, 설계서) 작성 |
| 10월 6일 | 대상 지점을 수도권 83개로 정하고, 회원 기능을 모바일 웹으로 만들기로 결정 |
| 10월 7~9일 | 목록 페이지네이션·전화번호 마스킹, 변경 이력(인사)·공통 알림, 회원 모바일 웹 구현·배포, 인사·비밀번호·가입·연동 화면, 화면별 도움말 |
| 10월 10일 | 지점 격리 검사를 전역 가드 한 곳으로 모음, 전화번호 열람 기록, 계약 상태 변경·파견 자동 종료·재배치 대기, 결근 확정·자산 수정 화면 |
| 10월 10~12일 | 처리 한계 원인 측정(DB 풀러 모드의 작업당 왕복) → DB 접속을 Session pooler로 전환 → 운영 재측정: 요청당 처리 시간 약 110ms → 약 40ms |
| 10월 14~17일 | 남은 제안요청서 요구를 문구 기준으로 채움 — 경로 표시, 개인정보처리방침, 인사기록 한 화면, 인사 변경 신청 승인, 예약 달력, 프로그램 필터, 목록 CSV, 변경 이력 확대, 느린 요청 안내, 업무지원 요청, 교육자료 첨부 |
| 10월 18~20일 | 시연 데이터 고밀도화(지점 5곳, 실행일 기준 날짜), 화면 자동 테스트 도입, 보안관리계획·개발보안 점검·라이선스 목록, 시설별 공지 |
| 10월 20~22일 | 세부 권한(역할 상한 안에서 기능×동작), 처리 대기함, 서식 편집기, 사용자 매뉴얼·교육 자료, 의존성 취약점 0건(NestJS 11), 보안 남은 조치, 메모리 85% 경보 |
| 10월 22~23일 | 관리자 웹은 직원 계정만, 혼잡도에 진행 중 강습 예약 인원 합산, 중간 제출물 정리 |

## 4.2 현재 규모

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 도메인 | 9개 |
| API | 103개 |
| 관리자 웹 화면 | 21개 |
| 회원 웹 화면 | 14개 |
| DB 테이블 | 34개 |
| API 자동 테스트 | 52개 파일 556건 — 불변식 3개(지점 격리·계약 종료 차단·인사 권한)와 실DB 동시성 중심 |
| 화면 자동 테스트 | 14건 — 역할별 핵심 경로. 그 밖의 화면은 lint·빌드(타입 검사)까지만 검증 |
| 제안요청서 조항 충족 | 72개 조항 중 구현 52 · 조정 6 · 부분 3 · 미구현 3 · 해당 없음 8 — 구현+조정 58/72 = 81%(기능·성능 28/29 = 97%) |

## 4.3 아직 구현하지 않은 것

제안요청서가 요구하는데 다 채우지 못한 조항을 숨기지 않고 적는다(요구사항 정의서 "충족 판정" 시트와 같다). 기능·성능 요구는 모두 충족했고, 남은 것은 실운영이 있어야 끝나는 조항과 근거 자료가 없어 의도적으로 뺀 분석이다. 실운영은 하지 않기로 했으므로 부분 조항은 범위 밖으로 둔다.

| 제안요청서 요구 | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 사용자인터페이스보안 | 결제의 금융기관 연계 가능 여부 확인 | 부분 — 결제 연결 구조와 연계 확인 문서까지. 테스트 키 실제 호출은 하지 않음 |
| 보안요건 | 개인정보보호법 제26조(업무위탁) | 부분 — 처리방침의 위탁 고지와 위탁 절차 문서까지. 위탁계약 서명은 실운영 때 |
| 과업3 | 개발 → 테스트 → 검수 → 도입 → 기대효과 분석 | 부분 — 개발·테스트·운영 배포까지 |
| 과업2 | 유사 기업체 관리 시스템 현황 분석 | 미구현 — 벤치마킹 대상에 접근할 수 없어 의도적으로 제외 |
| 산출물2 | 어플 도입 후 기대효과 분석 | 미구현 — 실데이터 없는 수치 예측이라 의도적으로 제외(3.5절) |
| 산출물2 | 유사기업 직원 매뉴얼 형태·현황 분석 | 미구현 — 같은 이유로 의도적으로 제외 |

# 5. 결론 및 제언

- 사업 재해석이 곧 설계 기준이다. "위탁운영사 + 파견형 고용"이라는 재해석이 지점 데이터 격리, 파견 이력, 계약 상태 연동의 근거다. 이 전제를 놓치면 일반 헬스장 관리 프로그램과 다를 바 없어진다.

- 물적자원관리는 원래 요구였다. 과업 정의에 "인적/물적자원 관리 현황"이 있었는데도 초기 설계에 없었다. 이번 분석으로 처음 채웠다.

- 안정성은 숫자로 확인한다. 첫 배포에서 측정한 15초 지연을 계기로 실DB 전환과 Lambda 전환을 했고, 같은 조건으로 다시 재서 로그인 p95를 237ms로 줄였다. 그다음 처리 한계(약 50 rps)의 원인을 측정해 DB 접속 방식을 바꿨고, 요청당 처리 시간이 약 110ms에서 약 40ms로 줄었다. 순간 몰림 때의 일부 거절은 원인을 아직 확인하지 못했다.

- 다음 계획 — 기능을 늘리기보다 쓰기 편하게 만든다: 목록 쪽 나누기·검색·정렬을 고르게 하고, 수치는 그림으로 보여주며, 자주 하는 작업의 단계를 줄인다. 그다음 위탁계약서를 읽어 계약 정보를 채우는 OCR·AI 분석을 검토하고(계획 수준), 접근성이 낮은 회원 모바일 웹의 앱 전환을 다시 판단한다. 몰림 시 거절 원인 확인과 지역관리자 계층에 대한 발주사 확인도 남아 있다.