스포이즘 ERP

단계별 개발 진행 보고서 1/5

요구사항 분석·도메인 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 단계 | 1부 — 요구사항 분석·도메인 설계 |
| 기간 | 2026-09-22 ~ 2026-09-26 |
| 근거 기록 | 진행 기록 log/001 ~ log/028(28건) |
| 작성일 | 2026-10-22 |
| 원천 | 저장소 docs/log(진행 기록)·docs/decisions(결정 기록) — scripts/deliverables/progress-reports.js로 생성 |

## 1. 단계 목표

제안요청서(RFP)를 검증할 수 있는 요구로 바꾸고, 9개 업무 도메인을 설계해 핵심 결정(ADR)을 코드와 테스트로 확인한다.

이 단계 이전 진행 기록을 남기기 전(2026-09-05 ~ 09-21)에는 인메모리 mock 데이터 위에서 관리자 웹 화면·디자인 토큰(D15·D19)·대시보드와 위탁계약 필드(D20~D22)를 만들었다. 이 단계는 그 결과물을 요구사항 기준으로 다시 본 데서 시작한다.

## 2. 주요 결과

- 작업 방식 전환 — "엣지케이스를 최대한 뽑기"에서 요구사항 분류 → Architecture Driver(소수) → 대안·트레이드오프 → ADR → 검증으로 바꿨다(log/001).

- RFP 분류 — 문장 65개를 기능·품질·제약·프로세스·배경으로 나눴다. 품질 20개 중 14개는 판정 기준이 없고 수치는 CPU 90%·메모리 85%·혼잡도 30분뿐이어서 "목표값은 우리가 정한다"로 진행했다(log/002).

- 규모 산정 — 1,000세대 기준 지점당 하루 이용자·피크 동시 재실자를 출처(실측·계산·가정)를 달아 산정하고 공용 상수 한 곳(design-constants)에 두었다(log/003). 지점당 하루 이용자는 이후 100명으로 고쳤다(log/070).

- 우선순위 — 9개 도메인을 상 4·중 3·하 2로 나누고, Driver 2~5개만 정밀하게 다루는 Tier1/Tier2 깊이를 정했다(log/004). 도메인 사이클 템플릿을 확정하고 스킬로 일반화했다(log/005·009).

- 9개 도메인 문서 완료(2026-09-25, log/020) — 상위 4개(권한관리·회원관리·인사정보관리·예약및결제)부터, 근태·강사프로그램게시·혼잡도·게시판·자원문서관리 순.

- 핵심 ADR 구현 — 근태 결근 확정·지점 귀속 스냅샷(ADR-ATT-02·03), 혼잡도 FAC-01~03, 강사프로그램 PRG-01~03, 게시판 BRD-01·02, 자원문서 RES-01~03, 회원관리 MEM-01~03(log/012~027).

## 3. 이 단계의 결정

결정 하나에 기록 하나(저장소 decisions 폴더의 D 번호 파일). 아래는 결정 인덱스의 요약을 그대로 옮긴 것이다 — 지금 상태는 인덱스에서 본다.

| ID | 결정 |
| --- | --- |
| D2 | 멀티테넌시를 branchId 컬럼 격리로 구현(DB/스키마 분리 아님) |
| D5 | Mock Payment 모듈(실 PG 미연동) |
| D6 | 예약 동시성 제어: 트랜잭션 내 SELECT ... FOR UPDATE |
| D10 | 혼잡도: 체크인 기반 자동계산 + 수동 보정 하이브리드 |
| D13 | 모노레포(npm workspaces) + NestJS/Prisma/PostgreSQL/React+Vite/Expo |
| D14 | 비기능요구사항(가용성 수치 등)을 설계 원칙으로 대체 |
| D15 | admin-web 디자인 토큰화(Rounded Rectangle 기준) |
| D20 | 대시보드 KPI 재편 + 위탁계약 필드 도입 + 지점 기준 IA |

## 4. 검증

- 상위 4개 도메인의 "구현됐지만 테스트가 없던" 규칙부터 테스트를 붙였다 — 퇴사 즉시 401, 파견 발령 접근권 전환, 미성년 동의, 정원 초과 방지 등 4개 파일(log/008).

- 동시 예약: 정원 2인 회차에 회원 3명이 동시에 요청 → 정확히 2건 성공·1건 409 `SLOT_FULL`(log/008).

- api 테스트: 140건 통과(2026-09-22, log/008) → 251건 통과(2026-09-26, log/027). lint·빌드 통과.

## 5. 문제와 대응

| 문제 | 대응 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 엣지케이스 목록이 끝없이 늘고 중요도를 판단할 기준이 없었다 | 분류 → Driver → ADR → 검증 순서로 방법론을 바꿈 | log/001 |
| 9개 도메인을 같은 깊이로 다룰 수 없었다 | Tier1(정밀)/Tier2(규칙표)로 깊이를 나누고 우선순위 상·중·하 | log/004 |
| 가장 정교하게 설계된 예약및결제에 자동 테스트가 0건이었다 | 이미 있는 규칙에 테스트부터 붙임 | log/007·008 |
| 계약 종료 지점 차단이 여러 도메인에서 같은 모양으로 빠져 있었다 | 코드를 직접 대조해 도메인마다 찾아 메움 | log/020 |
| 결근 확정을 재검토하다 날짜 경계 버그를 발견했다 | 결정 재검토 후 수정, 스킬에 시간 경계 체크 추가 | log/011·014 |

## 6. 다음 단계로 넘긴 것

- 데이터가 인메모리 mock이라 재시작하면 사라지고 동시성은 단일 스레드라서 맞았다 → 실DB 전환(2부).

- 품질 목표값은 실제 배포 환경에서 재야 한다 → 배포와 부하 측정(2부).

## 부록. 작업 기록 (log/001 ~ log/028)

각 기록은 계기 → 한 일 → 근거·수치 → 검증 순서로 저장소 log 폴더의 번호 파일에 있다.

| 번호 | 날짜 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 001 | ~2026-09-22 | 왜 "기능 구현"에서 "요구사항→Driver→검증"으로 방향을 틀었나 |
| 002 | ~2026-09-22 | RFP를 다시 읽고 분류했다 (01번 문서) |
| 003 | ~2026-09-22 | 규모를 산정했다 (Q-01, 공용 산정 상수) |
| 004 | ~2026-09-22 | "9개 도메인, 감당이 안 된다" — 부담을 어떻게 줄였나 |
| 005 | ~2026-09-22 | 도메인 사이클 템플릿을 확정했다 (03번 문서) |
| 006 | ~2026-09-22 | 문서 구조를 실제로 재편했다 |
| 007 | ~2026-09-22 | 4개 상위 도메인 사이클을 실행했다 |
| 008 | 2026-09-22 | 발견한 구현 공백을 실제로 메웠다 |
| 009 | 2026-09-23 | 방법론을 스킬로 일반화하고 이 프로젝트로 역이식했다 |
| 010 | 2026-09-23 | 스킬을 ERP 프로젝트에 설치하고 근태관리에 시험 적용했다 |
| 011 | 2026-09-23 | 사용자 피드백으로 ADR-ATT-02를 재검토하고, 날짜 경계 버그를 고쳤다 |
| 012 | 2026-09-23 | ADR-ATT-02(결근 확정)를 실제로 구현했다 |
| 013 | 2026-09-23 | ADR-ATT-03(지점 귀속 스냅샷)을 구현했다 — 스코프가 예상보다 넓어진 사례 |
| 014 | 2026-09-23 | 스킬에 "시간경계·우회·인간실수" 체크와 "결정 재검토" 가이드를 추가했다 |
| 015 | 2026-09-23 | 남은 중/하 우선순위 3개 도메인(강사프로그램게시·혼잡도관리·게시판) 사이클을 실행했다 |
| 016 | 2026-09-25 | ADR-BRD-01(회원 대상 공지 가시성 결함)을 수정했다 |
| 017 | 2026-09-25 | 혼잡도관리 3개 ADR(FAC-01~03)을 전부 구현했다 |
| 018 | 2026-09-25 | 강사프로그램게시 3개 ADR(PRG-01~03)을 전부 구현했다 |
| 019 | 2026-09-25 | ADR-BRD-02(게시글 목록 페이지네이션)를 구현하고, §15~18의 7개 ADR 정리 사이클을 마쳤다 |
| 020 | 2026-09-25 | 자원문서관리(9번째, 마지막) 도메인 사이클을 문서화했다 — 9개 도메인 전체 완료 |
| 021 | 2026-09-25 | 자원문서관리 3개 ADR(RES-01~03)을 전부 구현했다 |
| 022 | 2026-09-25 | FAC-02가 남겼던 이월 항목(비활성 시설 재활성화 화면)을 채웠다 |
| 023 | 2026-09-25 | ADR-BRD-02가 발견한 죽은 코드(ResponseInterceptor)를 정리했다 |
| 024 | 2026-09-26 | common/types/request-user.interface.ts 잔재도 정리했다 |
| 025 | 2026-09-26 | 회원관리 D3(ADR-MEM-03, 회원 상세 요약+탭별 지연 로드)를 구현했다 |
| 026 | 2026-09-26 | 회원관리 D1(ADR-MEM-01, 오프라인↔앱 연동)을 구현했다 |
| 027 | 2026-09-26 | 회원관리 D2(ADR-MEM-02, 앱 회원가입 — 탈퇴 회원 이메일 재사용)를 구현했다 |
| 028 | 2026-09-26 | AUTH-T05를 권한관리 문서에 동기화했다 — 회원관리 도메인 사이클 마무리 |