스포이즘 ERP

단계별 개발 진행 보고서 4/5

테스트·검증

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 단계 | 4부 — 테스트·검증 |
| 기간 | 2026-10-18 ~ 2026-10-20 |
| 근거 기록 | 진행 기록 log/122 ~ log/144(23건) |
| 작성일 | 2026-10-23 |
| 원천 | 저장소 docs/log(진행 기록)·docs/decisions(결정 기록) — scripts/deliverables/progress-reports.js로 생성 |

## 1. 단계 목표

현장 사용자 기준(사용성·속도)의 시연 데이터로 결함을 재현해 고치고, RFP 충족을 조항 단위로 판정하며, 화면 자동 테스트와 배포 상태를 맞춘다.

## 2. 주요 결과

- 시연 데이터 고밀도화(D58) — 계약 상태별 기준 지점 5곳(정상·갱신 임박·만료·종료) 위에 실행일 기준 지난 90일 이력과 앞으로 3주 회차를 얹는 결정적 시연 층(log/122·124).

- 동시성 결함 재현 → 수정 — 결제·취소 경합의 교착(R1, ADR-RSV-07), 갱신 토큰 재사용(R2, ADR-AUTH-06)을 실패하는 테스트로 먼저 재현하고 고쳤다(log/123). 지점별 시나리오에서 휴가 겹침(연차 이중 차감)을 찾아 고쳤다(ADR-ATT-05, log/141).

- 화면 점검 — 역할별 핵심 경로 15화면에서 14건을 찾아 모두 고쳤다(근태 화면 한국 시각, UTC "오늘" 3곳, 지점 운영 실적, 대시보드 가짜 추세 제거 등, log/125·127~130).

- RFP 조항별 판정 — 원문 글머리 하나를 한 조항으로 72조항을 구현·조정·부분·미구현·해당 없음으로 판정했다. 70%(log/132) → 73%(log/137) → 80%(log/139).

- 보안 문서 — 보안관리계획, 행정안전부 구현단계 보안약점 49개 점검표, 운영 의존성 라이선스 목록. 점검 중 문서 주소 XSS를 찾아 고쳤다(log/139).

- 화면 자동 테스트(D59) — Playwright로 빌드 결과를 운영과 같은 구조로 띄워 역할별 핵심 경로 7건, CI 전용(log/140).

- 배포 상태 맞추기 — 배포 DB 재시드(32개 테이블 데이터 지문이 로컬 원본과 일치, log/142·143), 첨부 실제 파일 올리기·내려받기 운영 확인(log/144).

## 3. 이 단계의 결정

결정 하나에 기록 하나(저장소 decisions 폴더의 D 번호 파일). 아래는 결정 인덱스의 요약을 그대로 옮긴 것이다 — 지금 상태는 인덱스에서 본다.

| ID | 결정 |
| --- | --- |
| D58 | 시연 데이터 고밀도화 — 클라이언트 = 현장 사용자(사용성·속도), 시드 지점 5곳, 실행일 기준 상대 날짜, 기준 시드 + 시연 층, jest 템플릿 둘 |
| D59 | 화면 자동 테스트 — Playwright, 빌드 결과를 운영 구조(같은 오리진·/api 프록시)로 띄워 역할별 핵심 경로 7건, 테스트 전용 DB, CI 전용 |

## 4. 검증

- api 테스트 41개 파일 483건(log/122) → 42개 파일 495건(log/133), 지점별 시나리오 8건(log/141).

- 화면 자동 테스트 7건 — 본사 대시보드·지점 상세, 회원 등록·마스킹·회차·공지 첨부, 직원 근태·휴가, 회원 웹 예약·공지(log/140).

- 재시드: 32개 테이블 행 수 일치, 행 내용 md5 지문 일치(열 순서가 다른 5개는 키 정렬 JSON으로 비교, log/143).

## 5. 문제와 대응

| 문제 | 대응 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 결제와 취소가 서로 반대 순서로 잠가 교착 | 예약 행 선잠금 + 결제 상태 조건부 변경 | log/123 |
| 휴가 겹침 검사가 없어 같은 연차를 동시에 5건까지 신청 | 겹침 검사 + 직렬화(ADR-ATT-05) | log/141 |
| 배포 첨부 업로드 URL이 502 | 빈 JSON 본문을 저장소가 400으로 거부 — 본문 `{}` 추가 | log/131 |
| 배포 DB 재시드 첫 시도 롤백(열 순서 차이) | 열 이름을 넣은 덤프로 다시 만들고 실행기가 열 이름 없는 INSERT를 거부 | log/143 |
| 배포 데모 로그인 실패 — 로컬 api 주소가 번들에 다시 들어감 | 프로덕션 빌드가 localhost 주소를 만나면 멈추게 함 | log/144 |

## 6. 다음 단계로 넘긴 것

- RFP 부분 조항 중 코드로 메울 것: 시설별 공지(F4-3), 세부 권한(F1-2·N7-2) → 5부.

- 문서로 메울 것: 사용자 매뉴얼(T4-1)·교육 자료(P5) → 5부.

## 부록. 작업 기록 (log/122 ~ log/144)

각 기록은 계기 → 한 일 → 근거·수치 → 검증 순서로 저장소 log 폴더의 번호 파일에 있다.

| 번호 | 날짜 | 제목 |
| --- | --- | --- |
| 122 | 2026-10-18 | 시연 데이터 고밀도화 — 기준 시드 5곳 + 시연 데이터 층, jest 고밀도 템플릿·성능 테스트(D58) |
| 123 | 2026-10-18 | 결제·취소 경합(R1)·갱신 토큰 재사용(R2) — 재현 테스트로 먼저 실패시키고 고침(ADR-RSV-07, ADR-AUTH-06) |
| 124 | 2026-10-18 | 시연 데이터에 변경 이력 — 지금 상태에서 역으로 만들어 화면끼리 말이 맞게(D58 후속) |
| 125 | 2026-10-19 | 시연 데이터로 화면 점검 — 역할별 핵심 경로 15화면, 발견 14건(코드 결함 1·데이터 불일치 3 등) |
| 126 | 2026-10-19 | 배포 URL로 화면 점검 — 목록 위주, 배포본은 10-09 빌드·83곳 데이터, 측정은 미국 동부발이라 한국 속도 아님 |
| 127 | 2026-10-19 | 화면 점검 F1·F2 수정 — 근태 화면 KST(새벽 체크인 버튼 막힘 포함), 연차 사용일 정합(log/125 F2 정정) |
| 128 | 2026-10-19 | 관리자 웹 UTC "오늘" 3곳 수정(예약 회차 기본 날짜·자산 취득일·문서 D-day) + KST 오늘 함수 하나로, log/127 후보 2곳 정정 |
| 129 | 2026-10-19 | 화면 점검 F3~F6 — 지점 운영 실적(3개월), 대시보드 가짜 추세 제거, 예약 날짜 필터, 당일 체크인(ADR-RSV-08) |
| 130 | 2026-10-19 | 화면 점검 F7~F14 — 대시보드 자동 펼침, 한국어 상태, 시설 중복·연령대 시연 데이터, 직원 이름 검색, 긴 목록 더 보기, favicon |
| 131 | 2026-10-19 | 배포 첨부 업로드 URL 502 — 빈 JSON 본문을 Supabase Storage가 400으로 거부, 본문 {} 추가와 드라이버 요청 테스트 |
| 132 | 2026-10-19 | RFP 조항별 충족 판정 — 72조항 구현+조정 70%(부분 포함 94%), 추적표 재실측, 요구사항 정의서에 충족 판정 시트 |
| 133 | 2026-10-19 | 중간발표 RFP 추적 파트 구성안(10장·교수·평가자) — 판정 방법을 숫자보다 먼저 |
| 134 | 2026-10-19 | 중간발표 구성안에 6주차 이후 진행 파트 추가 — 지적 → 재대조 → 채움 → 데이터로 찾은 결함 → 판정 |
| 135 | 2026-10-19 | 중간발표 구성안 파트 A를 개발 완료분 6장으로 — RFP 재대조·추적표 정리 이야기 제외, 파트 B 유지 |
| 136 | 2026-10-19 | 중간발표 파트 B를 본론으로 확장 — 개요·설계·RFP 추적 현황(5장으로 압축)·검증과 운영, 22장·20분 |
| 137 | 2026-10-19 | RFP 부분 조항 셋 — 병가·경조사 사용 일수, 회원 웹 공지 이미지·첨부 표시, 두 앱 입력 필드 속성(충족 70% → 73%) |
| 138 | 2026-10-19 | 중간발표 구성안 4-7의 RFP 수치를 73%(기능·성능 89%)로 맞춤 |
| 139 | 2026-10-19 | RFP 보안 문서 셋 — 보안관리계획(약점 9건·조치), 행안부 보안약점 49개 점검표(문서 주소 XSS 수정), 의존성 라이선스 219개(충족 73% → 80%) |
| 140 | 2026-10-20 | 화면 자동 테스트 — Playwright 역할별 핵심 경로 7건, 운영 구조 정적 서버·전용 DB, CI e2e 잡(D59) |
| 141 | 2026-10-20 | 지점별 시나리오 — 휴가 겹침(연차 이중 차감) 재현·수정 ADR-ATT-05, 종료∥채용·이동 날 근태·예약 재시도는 이상 없음 |
| 142 | 2026-10-20 | 배포 DB 재시드 준비 — 스키마 지문 6종 일치, 한 트랜잭션 실행기(apply-reseed.ts), 빈 복제 2회·롤백 검증 |
| 143 | 2026-10-20 | 배포 DB 재시드 적용 — 열 순서 차이로 첫 시도 롤백, --column-inserts로 다시 적용, 32개 테이블 지문 일치 |
| 144 | 2026-10-20 | 배포 데모 로그인 실패(로컬 api 주소 번들) 재발 방지, 첨부 실제 파일 배포 확인, 관리자 웹 이미지 미리보기 |